Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2012 г. № 97

д. Борки

Об утверждении целевой программы

«Газификация Борковского сельского

поселения на 2012-2013 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области № 486 от 26.12.2008 г. «Об утверждении областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы», в целях развития газификации Борковского сельского поселения, улучшения социально-бытовых условий жизни населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую целевую программу «Газификация Борковского сельского поселения на 2012-2013 годы» (далее Программа).

- Отменить постановление от 07.05.2009 г. № 39 «Об утверждении целевой программы «Газификация Борковского сельского поселения на 2010-2013 годы».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте www.borkiadm.ru.

Глава сельского поселения                                                                С.В. Баринов

Утверждена

постановлением Администрации

Борковского сельского поселения

от 27.06.2012 г. № 97

Целевая программа

«Газификация Борковского сельского поселения на 2012-2013 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование         целевая программа «Газификация Борковского

Программы:             поселения на 2012-2013 годы» (далее Программа)

Цель Программы:   улучшение социально-экономических условий жизни                              населения за счет создания условий для газификации

их домовладений, повышение уровня газификации Борковского сельского поселения

Задачи

Программы:             повышение уровня коммунального обустройства Борковского сельского поселения за счет создания условий для газификации домовладений;

Исполнители	Администрации Борковского сельского поселения

мероприятий

Программы:

Механизм            	Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми

реализации               мероприятиями (приложение к Программе)

Программы:

Срок реализации

Программы:             2012-2013 годы

Объем и	Финансирование Программы осуществляется в

источники	соответствии с Методикой расчета и условий

финансирования	предоставления субсидий (Приложение 2 к областной

Программы:             целевой программе «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»

Ожидаемые	повышение эффективности, качества жилищно-

результаты	коммунального обслуживания;

реализации	комфортность и безопасность проживания;

Программы:	улучшение экологической ситуации в Борковском сельском поселении;

увеличение количества газифицированных квартир и домовладений;

повышение уровня газификации Борковского сельского поселения.

Система 	исполнители мероприятий Программы представляют

организации	отчет о реализации мероприятий Программы в комитет

контроля за 	по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

выполнением	энергетическому комплексу Новгородской области

мероприятий 	ежемесячно до 1 числа каждого месяца, следующего за

Программы:	отчетным

Приложение к целевой программе «Газификация

Борковского сельского поселения на 2012-2013 годы»

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование населенных пунктов, улиц | Общая протяженность (км) | Количество домовладений | Предполагаемые к выделению финансовые средства (млн. руб.) | Ориентировочная стоимость (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Всего | ПСД | СМР |
| 2012 год |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода в д. Борки по ул. Шимская | 6,000 | 71 | - | - | - | 396,04 | - |
|  | Итого: | 6,000 | 71 | - | - | - | 396,04 | -- |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газопровода в д. Воробейка | 1,120 | 37 | - | - | - | 380,71 | - |
|  | Итого: | 1,120 | 37 | - | - | - | 380,71 | - |
|  | Итого за 2012 год: | 7,120 | 108 | - | - | - | 776,75 | - |
| 2013 год |
| 1. | Строительство газопровода д. Борки по ул. Шимская | 6,000 | 71 | 27935,94 | 863,99 | 28799,93 | - | 28799,93 |
|  | Итого: | 6,000 | 71 | 27935,94 | 863,99 | 28799,93 | - | 28799,93 |
| 2. | Строительство газопровода д. Воробейка | 1,120 | 37 | 9349,80 | 289,17 | 9638,97 | - | 9638,97 |
|  | Итого: | 1,120 | 37 | 9349,80 | 289,17 | 9638,97 | - | 9638,97 |
|  | Итого за 2013 год: | 7,120 | 108 | 37285,74 | 1153,16 | 38438,90 | - | 38438,90 |