Приложение 1

к постановлению Администрации Борковского сельского поселения

от 11.03.2013 г. № 26

График разработки и утверждения

схемы водоснабжения и водоотведения

Борковского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения | До 01.04.2013 |  |
| 2 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения | До 01.04.2013 |  |
| 3 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения и установление зоны её деятельности | До 15.03.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | До 01.05.2013 |  |
| 5 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | До 21.05.2013 |  |
| 6 | Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 22.05.2013 |  |
| 7 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 23.05.2013 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте) | До 24.06.2013 |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 15.06.2013 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения | 25.06.2013 |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 28.06.2013 |  |
| 12 | Принятие постановления Администрации об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения | До 01.07.2013 |  |
| 13 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | До 01.07.2013 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации Борковского сельского поселения

от 11.03.2013 г. № 26

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения и водоотведения

Борковского сельского поселения

Баринов С.В. – Глава Борковского сельского поселения,

руководитель рабочей группы;

Рожкова И.В. – Заместитель Главы Администрации Борковского сельского                                                  поселения; заместитель руководителя рабочей группы.

Члены группы:

Федорова З.Р. –  Главный специалист Администрации Борковского сельского поселения;

Шабаева Т.П. – Заместитель председателя Совета депутатов поселения;

Степанов К.В. – ООО «Управляющая компания «Вече»,

Мастер ЖЭУ – 4;

Назаров И.И. -  Филиал ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал»,

Начальник участка  д. Борки – д. Лесная.