Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.04.2018 г. № 22 - рг

д. Борки

О проведении двухмесячника по

благоустройству, озеленению и

уборке территории Борковского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территории Борковского сельского поселения, Уставом Борковского сельского поселения

- Провести с 09 апреля по 08 июня 2018 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и уборке территории Борковского сельского поселения (далее - двухмесячник).

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению двухмесячника на территории Борковского сельского поселения.

- Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности:

3.1. Организовать, уборку подведомственных территорий; благоустройство, озеленение

3.2 27 апреля и 18 мая 2018 года  провести в д. Борки плановую уборку  территории.

- Создать комиссию по координации проведения двухмесячника по уборке территории, благоустройству, озеленению и (далее по тексту - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Иванова С. Г. – Глава Борковского сельского поселения;

Члены комиссии:

Федоров Д.А. –председатель Совета молодежи Борковского сельского поселения;

Кондакова С. Н. – главный специалист Администрации Борковского сельского поселения;

Брагина Л. В. – председатель Совета Ветеранов Борковского сельского поселения;

Степанов К. В. – начальник ЖЭУ – 4 ООО «Управляющая компания  «Вече - 2»;

Иванова Е. Ю. – заместитель председателя Совета депутатов Борковского сельского поселения;

Иванова Н. А. – депутат Совета депутатов Новгородского муниципального района;

Сафарова Е.В.- заместитель Главы Администрации Борковского сельского поселения;

Назаров Р.З.- директор управляющей компании «Комфортстрой»;

Увакина А.С. – директор управляющей компании «Комфортный Дом»;

Назаров В.Б.- депутат Совета депутатов Борковского сельского поселения;

Свободина М.М.- депутат Совета депутатов Борковского сельского поселения;

Гришина Н.В.- депутат Совета депутатов Борковского сельского поселения;

Карпина Л.П.- служащий I категории Администрации Борковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением плана мероприятий по проведению двухмесячника возложить на Комиссию.

- Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Борковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.borkiadm.ru.

Глава Администрации

Борковского сельского поселения                 				С.Г. Иванова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Борковского сельского поселения

от 09.04.2018 № 22-рг

ПЛАН

мероприятий и перечень работ по уборке

населенных пунктов

Провести работы по уборке придомовых территорий, подвалов, собрать и вывезти мусор, покрасить заборы и ограждения, произвести обрезку и посадку деревьев, восстановить водоотводные канавы.

| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Заседание комиссии | 30.03.2018 18.04.2018 04.05.2018 08.06.2018 |  |
| д. Борки |
| ул. Парковая д. 5-15 |  | Буданова Г.В. |
| ул. Школьная д.1 |  | Мелехов В.В. |
| Борковская средняя школа, МДОУ-15 |  | Савельев В.Н. |
| ул. Парковая д. 3, 4 |  | Сафарова Е.В., Федорова С.А. |
| ул. Покровского д. 1-13 |  | Савельев В.Н. |
| ул. Заверяжская д. 2 |  | Федорова Н.В. |
| ул. Заверяжская д. 3 |  | Федорова Т.В |
| ул. Заверяжская д. 4 |  | Карпович В.И. |
| ул. Заверяжская д. 5 |  | Макарова О.А. |
| пер. Борковский д. 1 |  | Корнетова Т.Б. |
| Баня |  | Селенин А.В. |
| ЖЭУ – 4 |  | Степанов К.В. |
| Кафе «Ковчег» |  | Чулчян А.С. |
| Аптека |  | Васильева Н.С. |
| ул. Промышленная |  | Жукова М.Ю. Макаров А.Н. |
| Детский сад комбинированного вида №15 |  | Усик Г.Б. |
| МАУ «Борковский районный Дом народного творчества и досуга» |  | Почта Сбербанк Утышева О.В. Сафарова Е.В. |
| Борковская врачебная амбулатория |  | Сергеева Е.В. |
| Магазины РАЙПО на территории Борковского с/п |  | Ульянова С.А. |
| Сергово д.1 |  | Дубихина В.П. |
| Сергово д.2 |  | Мейкшан Л.В. |
| Чайка д. 20, 91 |  | Гуров И.Ф. |
| Организовать уборку территорий административных зданий, ларьков, магазинов |  | Руководители, заведующие магазинами |
| Организовать уборку производственных территорий НИИСХ, ФГУ САС «Новгородская» |  | Жукова М.Ю. Иванова Н.А. |
| Обеспечить уборку территорий гражданских кладбищ | до 25.05.2018 года | Администрация Борковского сельского поселения |
| Организовать уборку территорий сараев, гаражей, погребов от мусора | В течение двухмесячника | Владельцы сараев, гаражей, погребов |
| Провести работы по благоустройству воинских захоронений д. Чайка, д. Борки, д. Заболотье д. Сергово, д. Завал Сельцо | до 07.05.2018 года | См. приложение |
| Провести работы по благоустройству придомовых территорий в деревнях | В течение двухмесячника | Старшие по деревням |
| Собрать мусор вдоль улиц Школьная, Покровского, пер. Борковский д. Борки | В течение двухмесячника | Администрация Борковского сельского поселения |
| Уборка парка д. Борки, озеленение территории | Апрель, май (согласно дополнительного графика) | Брагина Л.В. |
| Экологический субботник на территории водоохранных зон | 10-19 мая 2018 года | Федоров Д.А. |
| Частичное восстановление водосборной канавы вдоль парка (по периметру) | В течение летнего сезона (июнь-сентябрь) | Администрация Борковского сельского поселения |
| Удаление аварийных деревьев (д. Толстиково, д. Борки, д. Сергово – 6 шт.) | Апрель, май | Администрация Борковского сельского поселения |
| Благоустройство площадки у дзота в д. Борки, ул. Шимская, д. 87 | 14-25 апреля 2018 года | Администрация Борковского сельского поселения |
| Восстановление водоотводной канавы вдоль д. Борки, ул. парковая, д. 3 и д. 4 | Июнь-август 2018 года | Администрация Борковского сельского поселения, УК «Комфортный дом» |
| Восстановление водоотводной канавы вдоль МАДОУ № 15 д. Борки напротив дома № 5 по ул. Заверяжской до МАОУ «Борковская СОШ» | Июнь-август 2018 года | Администрация Борковского сельского поселения |
| Восстановление водоотводных канав вдоль местных автомобильных дорог в д. Фарафоново и в д. Завал | Июнь-август 2018 года | Администрация Борковского сельского поселения |
| Окос общественных территорий, в течении летнего периода | Июнь-август 2018 года | Администрация Борковского сельского поселения |
| Обход территории на предмет выявления несанкционированных свалок мусора | Согласно графика, утвержденного распоряжением Главы поселения № 9-рг от 05.02.2018 г. | Администрация Борковского сельского поселения |
| Подвести итоги двухмесячника | 08.06.2018 года | Комиссия |

ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВО ЗАХОРОНЕННЫХ

| № п/п | Наименование объекта воинского захоронения | Адрес | Общая площадь | Количество захороненных | Подшефные организации | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борковское сельское поселение |
| 1 | Воинское захоронение | Борковское сельское поселение, д. Чайка | 609 кв.м | 393 | МАУ «Борковский районный Дом народного творчества и досуга», жители д. Чайка, волонтеры |  |
| 2 | Воинское захоронение | Борковское сельское поселение, д. Борки | 6 кв.м | 103 | МАУ «Борковская СОШ» Администрация Борковского сельского поселения |  |
| 3 | Воинское захоронение | Борковское сельское поселение, д. Заболотье | 56,4 кв.м | 265 | МАУ «Серговский СДК», Администрация Борковского сельского поселения, жители д. Заболотье |  |
| 4 | Военно-мемориальный объект | Борковское сельское поселение, д. Заболотье | - | - | МАУ «Серговский СДК», Администрация Борковского сельского поселения, жители д. Заболотье |  |
| 5 | Военно-мемориальный объект | Борковское сельское поселение, д. Сергово | - | - | Администрация Борковского сельского поселения, жители д. Сергово |  |
| 6 | Военно-мемориальный объект | Борковское сельское поселение, д. Завал | - | - | МАУ «Серговский СДК», жители д. Завал во главе с Белозеровой А.Ф. д. 86 |  |
| 7 | Военно-мемориальный объект | Борковское сельское поселение, д. Сельцо | - | - | Филиал МАУ «Серговский СДК» «Толстиковский центр Досуга», жители д. Сельцо |  |